|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月2日(火) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・WBS（50％）  ・ER図　レビュー前  　・テーブル定義書（30％）  　・モックアップの作業分担 |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・WBSを変更するということで仮バージョンを作成したため、50％となっている。  ・テーブル定義書では、シーケンスを調べながら作成したため、時間がかかってしまった。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・WBSの方針が決まった場合、WBS作成。  　・ER図のレビュー記録作成と修正。  　・テーブル定義書作成。  　・時間があればsetUp.sqlの作成。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
|  |