|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月4日(木) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・WBS仮作成  　・setUp(40%)  　・ER図の修正 |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・WBSがギリギリの想定になっている。  **対処**  ・実装の時間を短くする。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・WBSの完成  　・setUpの完成  　・モックアップ作成（可能なら） |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
|  |