|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月5日(金) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・WBS再作成（レビュー後）  　・WBS内部用作成（レビュー前）  　・テーブル定義書一部修正（レビュー前）  　・setUp完了(レビュー前)  　・モックアップ完了（レビュー前） |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・ほぼ予定通りに進んでいる。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・クラス仕様書の作成（CommonServlet・DAO、ConnectionManager） |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・レビュー後に大規模修正の場合、作業に遅れが発生する。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
|  |