|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月10日(水) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・ItemDAOのレビューと修正  　・ItemDTOの作成（40％）  　・ConnectionManagerの修正（100％）  　・MainService,Servlet,jspの作成（100％、レビュー前） |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・ほぼ予定通りに進んでいる |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・クラス仕様書の確認および修正（Item、CategoryDAO、MainService,Servlet,jsp）  　・レビュー依頼  　・DTOの作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
|  |