|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月11日(木) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・Item,CategoryDAO・DTOのレビュー  　・テーブル定義書修正 |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・Main系のレビューを行えなかった。  原因  ・共有されているレビュー後の指摘をもとに修正を行っていたため。  対処  ・共有を反映して自分がレビューに出したときの指摘を少なくする。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・DAO・DTOの修正  　・再レビューとメイン系のレビューと修正。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・ページングの方法を調べて、数ある方法から最適なものを調べる時間があるのか。 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
|  |