|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月12日(金) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・ItemDAO,CategoryDAO・DTOの修正  　・ColorsDTOの作成 |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・要件定義の変更により、少し遅れが生じている。  対処  ・できるだけ早くレビューに出して、多くのフィードバックをもらう |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・ItemDAOの再作成  　・MainServlet、Service,jspの修正  　・ColorDAOの作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・ページングの仕方を調べて検討する時間が取れるかわからない |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・ |

|  |
| --- |
|  |