|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月17日(火) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・Item,ColorDAO・DTO（75％、レビュー依頼中）  　・MainServlet,Serviceの修正（45％） |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・SearchResultの作成に取り掛かれていない  原因  ・要件定義書の変更などで作り直しが起きている  対策  ・悩む時間を減らして1次レビューを受けに行く回数を増やす |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・Item,ColorDAO・DTOの修正  　・外部設計の修正  　・MainServlet,Serviceの修正  　・ListValueクラスの作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・ページング方法の検討時間が取れない可能性 |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・特になし。 |

|  |
| --- |
|  |