|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月17日(水) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・Item,ColorDAO・DTOの作成　進捗率：70％  　・MainServlet,Service,jspの作成　進捗率：85％  　・MainValueの作成　進捗率：90％  　・SearchResultServletの作成　進捗率：40％ |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・変更後の予定通りに進んでいる。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・MainServlet,Serviceの修正  　・SearchResultServlet,Service,jspの作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・ |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・ |

|  |
| --- |
|  |