|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月12日(金) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・MainServlet、Serviceの修正　進捗率：80％  　・SearchResultServlet,Service,jsp　進捗率：40％ |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・進捗率でみるとあまり進まなかった。  原因  ・SearchResultをMainを参考に作成したが、ページングが決定しないと  　細かい作成が不可能であった。  対処  ・ItemDAOのページング処理を最優先で作成。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・ItemDAOの作成  　・SearchResultServlet,Serviceの作成。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・ |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・ |

|  |
| --- |
|  |