|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月19日(金) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：柴田 隼輔 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・ItemDAOの作成（ページング）進捗率：60％  　・SearchResultServlet、Service、jspの作成　：40％ |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   ・ItemDAOからServiceにロジックを移動することになったため、  　大きな修正となり、遅れが発生。  対処  ・WBSの最低限のラインの確保 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・ItemDAO,SearchResultServiceの修正。 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  ・ |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  ・ |

|  |
| --- |
|  |