|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議事録** | | | | | |
| 件　名 | 外部設計のレビュー | | | | |
| 開催日時 | 2025/09/0 | 場　所 | ZOOM | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【柴田 隼輔】  【山埜講師】 | | | 確　認 | 記　録 |
|  |  |
| 【議　題】  ・WBSの進捗管理  ・テーブル定義書  ・ER図  ・setUp.sql  ・ConnectionManagerのクラス仕様書  **【議 事 内 容】**  **・WBSの進捗管理**  ぎりぎりの進捗であり、遅れが発生する可能性があるため、削れる日の候補を挙げておくこと。  **・ER図、テーブル定義書**  メールアドレスを主キーに変更すること。  　テーブル名など、商品の色ではなく商品色という名詞に変更すること。  **・ConnectionManagerのクラス仕様書**  **closeCommit～rollbackのメソッドは作らない。**  - 以上 - | | | | | |